附件4

监理单位综合管理工作缺陷、失误处理一览表

| 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 处罚标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 管理水平 | 1 | 建立符合建设单位要求的组织架构和各项规章制度 | 未建立扣 元；缺一项/次扣 元 |  |
|  | 2 | 虚报人员编制 | 每人扣 元 |  |
|  | 3 | 协助建设单位编制施工总进度计划，未完成或编制不符合要求 | 开工前未完成（或未通过）扣 元 |  |
|  | 4 | 未按规定时间、格式提交各类报表、报告、会议纪要、资料、档案等 | 延误扣 元/天 |  |
|  | 5 | 虚报、伪造各类报表、报告、资料、档案等 | 出现一次扣 元 |  |
|  | 6 | 出席建设单位组织的会议、验收等工作迟到、早退、缺席 | 迟到、早退出现每次扣 元，缺席每次扣 元 |  |
|  | 7 | 执行《施工单位考评细则》出现错漏 | 出现一次扣 元 |  |
|  | 8 | 施工期间离岗或施工单位投诉找不着人(经核实属实的) | 发现一次扣 元 |  |
|  | 9 | 未按照各专业要求的规范及操作流程进行监理 | 出现一次扣 元 |  |
|  | 10 | 未按时组织监理例会 | 发现一次扣 元 |  |
|  | 11 | 现场检查与验收次数、时间没有达到要求 | 发现一次扣 元 |  |
| （二） 进度控制 | 1 | 未按时审核、批准施工单位的施工设计方案 | 开工前未完成扣 元 |  |
|  | 2 | 周计划完成率不到当周计划工作量的85%；未提出有效措施 | 每次扣 元；累计进度误差超过7天，按 元 |  |
|  | 3 | 未及时提醒建设单位订购的甲供材料、设备、家私 | 遗漏一项扣 元 |  |
|  | 4 | 因监理原因导致工程未按合同工期完成 | 扣 元 |  |
|  | 5 | 施工单位提交的工程结算没有在规定时间内审核完毕送建设单位 | 每延迟一日扣 元 |  |
| （三） 工程质量 | 1 | 建设单位代表或政府职能部门巡检中发现质量问题，而监理人员事先未提出的 | 存在轻微质量问题，出现一个扣 元；存在一般问题，发现一个扣 元；存在严重质量隐患问题发现一个扣 元 |  |
| （三） 工程质量 | 2 | 建设单位代表或政府职能部门进行隐蔽验收过程中发现质量问题，而监理人员在事前的预检中未发现，或已发现而未向施工单位提出改正要求 | 存在轻微质量问题，出现一个扣 元；存在一般问题，发现一个扣 元；存在严重质量隐患问题发现一个扣 元 |  |
|  | 3 | 建设单位组织的初验存在问题，而监理单位事前未提出的 | 存在轻微质量问题，出现一个扣 元；存在一般问题，发现一个扣 元；存在严重质量隐患问题发现一个扣 元 |  |
|  | 4 | 建设单位组织的终验存在问题，而监理单位事前未提出的 | 存在轻微质量问题，出现一个扣 元；存在一般问题，发现一个扣 元；存在严重质量隐患问题发现一个扣 元 |  |
|  | 5 | 因监理原因竣工验收没有一次通过（未达到合格工程） | 扣 元 |  |
|  | 6 | 在保质期限内出现质量问题 | 每次扣 元 |  |
|  | 7 | 进场材料、设备未按规定程序检查和记录 | 每次扣 元 |  |
| （四） 投资控制 | 1 | 对施工单位进货安排申请审核有误或没有审核 | 发现一次扣 元 |  |
|  | 2 | 在工程变更发生后2个工作日内未及时按有关程序办理工程签证 | 每延误一天扣 元，最多扣 元 |  |
|  | 3 | 建设单位代表发现经监理审核的施工签证是虚报、多报 | 发现一次扣 元 |  |
|  | 4 | 中间支付工程进度款或工程竣工结算时，建设单位发现经监理审核的工程造价比实际多 | 每次超过5%，扣 元 |  |
|  | 5 | 因监理工作失误原因造成设计变更或工程索赔 | 每次超过10%，扣除元 | 以建设单位项目管理小组、设计、监理、施工单位共同评审为准 |
|  |  |  | 每次超过20%，扣除元 |  |
|  |  |  | 每次超过50%，扣除元 |  |
|  |  |  | 发现一次扣 元 |  |
| （五） 安全文明 | 1 | 建设单位代表或政府职能部门检查、验收，发现违反《施工单位考评细则》中有关安全文明的规定 | 出现一次扣 元 |  |
|  | 2 | 向施工单位或人员索取利益（含未遂）；或收受利益 | 扣 元/次 | 有权要求更换涉及人员 |
|  | 3 | 未经委托人许可，向第三方提供任何与委托人有关的资料 | 扣 元/次 |  |
|  | 4 | 在施工中发生设备安全事故中的一般事故的 | 扣 元/次 |  |
|  | 5 | 在施工中发生重大事故，造成人员伤亡或重大财产损失 | 扣 元/次 |  |
| （六） 资料管理 | 1． 合同文件 | （1）委托监理合同（包括监理招标文件） （2）建设工程施工合同（包括施工招投标文件） （3）工程分包合同，各类建设单位与第三方签订的涉及监理业务的合同 （4）有关合同变更的协议文件 （5）工程暂停及复工文件 （6）费用索赔处理的文件 （7）工程延期及工程延误处理文件 （8）合同争议调解的文件 （9）违约处理文件 | 每遗失一份资料最高扣 元，最低扣 元 |  |
|  | 2． 勘察、设计文件 | （1）可行性研究报告 （2）设计任务书、扩大初步设计 （3）前期资料（含图纸文件） （4）施工图及说明文件 （5）工程变更文件 (6)图纸会审有关记录 (7)设计交底有关记录及会议纪要 | 同上 |  |
|  | 3． 监理工作指导文件 | （1）工程项目监理大纲 （2）工程项目监理规划 （3）监理实施细则 （4）工程监理机构编制的工程进度控制计划、质量控制计划、造价控制计划等其他有关资料 | 同上 |  |
|  | 4． 施工工作指导文件 | （1）施工组织设计(总体或分阶段) （2）分部工程施工方案 （3）季节性施工方案 （4）其他专项(分项工程)施工方案 | 同上 |  |
|  | 5． 资质资料 | （1）总包单位资质资料及人员上岗证 （2）分包单位资质资料及人员上岗证 （3）材料、构配件、设备供应单位资质资料 （4）工程试验室（包括有见证取样送检试验室）资质资料 | 同上 |  |
|  | 6． 工程进度文件 | （1）工程开工报审文件 （2）工程进度计划报审文件 （3）工程竣工报审文件 （4）其他有关工程进度控制的文件 | 同上 |  |
|  | 7． 工程质量文件 | （1）建筑材料、构配件、设备报审文件 （2）施工试验报审文件 （3）见证取样送检试验报审文件 （4）分项工程质量报审文件 （5）分部/单位工程质量报审文件 （6）工程质量问题处理记录及质量事故处理报告 （7）不合格质量项目通知及处理报告 （8）其他有关工程质量控制的文件 | 同上 |  |
|  | 8． 工程造价审批文件 | （1）工程施工概（预）算报验资料 （2）工程量申报及审批资料 （3）工程预付款报批文件 （4）工程款报批文件 （5）工程变更费用报批文件 （6）工程竣工结算报批文件 （7）其他有关工程造价控制的资料 | 同上 |  |
|  | 9． 会议纪要 | （1）第一次工地会议纪要及监理交底会议纪要 （2）监理例会会议纪要 （3）专题工地会议纪要 （4）其他会议纪要文件 | 同上 |  |
|  | 10． 监理报告 | （1）监理周报 （2）监理月报 （3）专题报告 | 同上 |  |
|  | 11． 监理工作函件 | （1）监理工程师通知单、监理工程师通知回复单 （2）监理工作联系单 | 同上 |  |
|  | 12． 工程验收文件 | （1）设备安装专项验收记录 （2）工程竣工预验收报验表 （3）人防工程验收记录 （4）消防工程验收记录 （5）其他有关工程的验收记录 （6）单位工程验收记录 （7）工程质量评估报告 （8）工程竣工验收备案表及竣工移交证书 | 同上 |  |
|  | 13． 监理日记 | （1）项目监理日志 （2）监理人员监理日记 | 同上 |  |
|  | 14． 监理工作总结 | （1）阶段工作小节 （2）监理工作总结 （3）月报总结 | 同上 |  |
|  | 15． 监理工作记录文件 | （1）监理巡视记录 （2）旁站检查记录 （3）监理抽检记录 （4）监理测量资料 （5）工程照片及声像资料 | 同上 |  |
|  | 16． 工程管理往来函件 | （1）建设单位函件 （2）施工单位函件 （3）设计单位函件 （4）政府部门函件 （5）其他部门函件 | 同上 |  |
|  | 17．监理内部文件 | （1）技术性文件 （2）法规性文件 （3）管理性文件 | 同上 |  |
|  | 18. | 过程记录不详、过程资料汇总执行不力 | 同上 |  |
| （七） 人员到位情况 | 1.设计阶段 | 总监、各专业工程师按委托人要求进场 | 少一人罚款 元/天 |  |
|  | 2.第一次工地会议及每次工程例会 | 总监、各专业工程师全部参加。 | 少一人罚款 元/人。 |  |
|  | 3.图纸会审 | 总监、各专业工程师全部参加。 | 少一人罚款 元/人。 |  |
|  | 4.装修阶段、电气安装阶段及室外配套阶段 | 总监，土建工程师三人（含专职负责安全人员）、建筑工程师常驻现场，其他专业人员、监理员全部常驻现场。 | 总监少到场一次罚款 元/次，其余人员罚款 元/次。 |  |
|  | 5.收尾阶段 | 总监常驻现场，各专业人员及监理员根据委托人需要驻场 | 总监少到场一次罚款 元/次，其余人员罚款 元/次。 |  |
|  | 6.结算阶段 | 总监、造价工程师应委托人要求到场办公，其他各专业工程师配合。总监协调工作。 | 总监少到场一次罚款 元/次，其余人员罚款 元/次。 |  |

备注

1、工程质量问题按严重程度可分为三级：严重问题、一般问题和轻微问题。

2、所有驻场人员每月请假不超过二天。

3、总监每月请假不得超过四天。

4、在工程施工阶段，必须根据施工实际情况安排监理人员现场值班。

5、根据工程实际需要，委托人有权对监理人的进场监理人员专业或数量单方面进行调整，监理人须无条件执行，否则委托人有权根据情况对监理人收取一定的违约金（按监理合同价的1%-5%收取违约金），并视情节严重直至解除合同为止。